Perfeito, entendi 100%.
Você quer: um plano passo a passo + stack definida + estrutura Supabase + visão de backend + visão de frontend, cobrindo tudo o que listei na primeira análise.

Vou organizar assim:

- Stack recomendada

- Plano de construção em fases (na ordem certa)

- Estrutura Supabase (tabelas principais em SQL)

- Backend em alto nível (Node + Express + Prisma)

- Frontend em alto nível (React)

- Dashboard e gráficos customizáveis (tabela de config + ideia de uso)

## 1. Stack recomendada (prática para leigo + forte o bastante)

### 🔹 Frontend

- React + Vite + TypeScript

- TanStack Query – requisições e cache de dados (conversando com sua API)

- React Hook Form + Zod – formulários com validação

- Zustand – estado global simples (safra selecionada, fazenda atual, filtros)

- React Router – navegação entre telas

- Chart.js ou Recharts – gráficos do dashboard

- PWA (service worker + manifest) – instalável e com suporte offline básico

### 🔹 Backend

- Node.js + Express (TypeScript) – API REST

- Prisma ORM – conversar com o banco

- Banco de dados: Supabase (Postgres) – você usa apenas o Postgres e a conexão, não precisa usar toda API automática no começo

- Hospedagem:

  - Backend: Render / Railway / Supabase Functions (opcional)

  - Frontend: Vercel

### 🔹 Banco

- Supabase

  - Você cria o banco lá (Postgres na nuvem)

  - Conecta o Prisma no banco do Supabase

  - Ganha painel web para ver tabelas, rodar SQL, etc.

## 2. Plano de construção – Fases (priorizando seu uso real)

Vou te dar 7 fases, cada uma com foco claro.
A ideia é: em cada fase você pede ajuda à IA pra gerar o código.

### 🚩 Fase 1 – Fundação do projeto

Objetivo: subir estrutura mínima de front + back + banco.

- Criar projeto Supabase (um projeto gratuito).

- Criar projeto backend:

  - npm init + TypeScript + Express + Prisma

  - Configurar Prisma com string de conexão do Supabase.

- Criar projeto frontend:

  - npm create vite@latest com template React + TS

  - Instalar TanStack Query, React Router, React Hook Form, Zod, Zustand.

- Subir um “Hello World”:

  - API: rota /health que retorna { ok: true }

  - Front: tela simples chamando essa rota

Quando isso estiver ok, você já tem a “espinha dorsal”.

### 🚩 Fase 2 – Cadastros básicos (Ativos)

Implementar:

- Fazendas

- Talhões

- Culturas

- Safras

- Centros de custo

- Equipamentos

- Pluviômetros

- Medidores de energia

- Produtos de estoque

Para cada entidade:

- Tabela no Supabase (SQL)

- Model no Prisma

- Rotas REST:

  - GET /api/fazendas

  - POST /api/fazendas

  - PUT /api/fazendas/:id

  - DELETE /api/fazendas/:id

- Telas React:

  - Lista + filtro

  - Formulário de cadastro/edição

### 🚩 Fase 3 – Operações agrícolas (Gestão agrícola)

Implementar:

- safra_talhoes (ligar safra + talhão + cultura)

- prescricoes_agronomicas

- prescricao_insumos

- atividades_campo

Telas:

- Listagem de prescrições por safra/talhão

- Tela de criação de prescrição:

  - Cabeçalho (safra, talhão, cultura, tipo, status)

  - “Carrinho” de insumos (lista de produtos do tipo insumo + dose + área)

- Tela de apontamento de atividade de campo

### 🚩 Fase 4 – Máquinas, abastecimentos e manutenção

Implementar:

- equipamentos

- abastecimentos

- manutencoes

- manutencao_pecas

Regras críticas (na API):

- Ao criar abastecimento:

  - Criar saída no estoque

  - Atualizar horímetro do equipamento

- Ao criar manutenção:

  - Criar saída no estoque para peças usadas

Telas:

- Lista de equipamentos

- Tela de abastecimentos por equipamento

- Tela de manutenções por equipamento

### 🚩 Fase 5 – Estoque (insumos, combustíveis, peças)

Implementar:

- produtos

- movimentacoes_estoque

Regras:

- Cada saída por abastecimento, manutenção e prescrição gera movimentacoes_estoque.

- Cada entrada manual (compra, acerto) é entrada.

Telas:

- Cadastro de produto

- Movimentação manual

- “Saldo atual” por produto

- Alerta (badge vermelho) para estoque abaixo do mínimo

### 🚩 Fase 6 – Refeições, energia e chuva

Implementar:

- refeicoes

- leituras_energia

- leituras_chuva

Telas simples:

- Lançamento de refeições por dia + centro de custo

- Lançamento de leitura de energia por mês

- Lançamento de chuva por pluviômetro + dia (tela rápida de digitação)

### 🚩 Fase 7 – Dashboard + gráficos customizáveis

Implementar:

- Tabela user_charts (configuração de gráficos)

- Endpoint genérico GET /api/charts/:id

- Tela de dashboard com:

  - Cards prontos (chuva no mês, litros de combustível, kWh, refeições)

  - Gráficos configuráveis

## 3. Estrutura Supabase – modelo de dados em SQL (resumo)

Abaixo, versão simplificada das principais tabelas em SQL.
Você pode colar isso no Supabase (SQL editor) e ir adaptando com o tempo.

⚠ Importante: nomes em inglês/português não importam, mas mantenha padrão. Aqui uso snake_case.

### 3.1. Entidades principais

create table fazendas (

id bigserial primary key,

nome text not null,

municipio text,

estado text,

created_at timestamptz default now()

);

create table talhoes (

id bigserial primary key,

fazenda_id bigint references fazendas(id) on delete cascade,

nome text not null,

area_ha numeric(10,2),

created_at timestamptz default now()

);

create table culturas (

id bigserial primary key,

nome text not null

);

create table safras (

id bigserial primary key,

nome text not null, -- "2025/26"

data_inicio date,

data_fim date

);

create table centros_custo (

id bigserial primary key,

nome text not null

);

create table safra_talhoes (

id bigserial primary key,

safra_id bigint references safras(id) on delete cascade,

talhao_id bigint references talhoes(id) on delete cascade,

cultura_id bigint references culturas(id) on delete set null

);

### 3.2. Operações agrícolas

create table atividades_campo (

id bigserial primary key,

safra_talhao_id bigint references safra_talhoes(id) on delete cascade,

data date not null,

tipo_atividade text not null, -- 'plantio', 'pulverizacao', etc.

descricao text,

horas_trabalhadas numeric(10,2),

equipe_responsavel text,

created_at timestamptz default now()

);

create table prescricoes_agronomicas (

id bigserial primary key,

safra_talhao_id bigint references safra_talhoes(id) on delete cascade,

data_planejada date not null,

data_executada date,

tipo text not null, -- 'adubacao', 'pulverizacao', ...

status text not null default 'planejado', -- 'planejado', 'em_execucao', 'concluido'

observacoes text

);

create table produtos (

id bigserial primary key,

nome text not null,

tipo text not null, -- 'insumo', 'combustivel', 'peca'

unidade text not null, -- 'kg', 'L', 'un'

estoque_minimo numeric(12,3) default 0

);

create table prescricao_insumos (

id bigserial primary key,

prescricao_id bigint references prescricoes_agronomicas(id) on delete cascade,

produto_id bigint references produtos(id),

dose_por_ha numeric(12,4),

area_aplicada_ha numeric(12,4),

quantidade_prevista numeric(12,4),

quantidade_aplicada numeric(12,4)

);

### 3.3. Máquinas, abastecimento, manutenção

create table equipamentos (

id bigserial primary key,

nome text not null,

tipo text not null, -- 'trator', 'colhedora', ...

placa_identificacao text,

fabricante text,

modelo text,

ano int,

centro_custo_id bigint references centros_custo(id),

horimetro_atual numeric(12,2) default 0

);

create table abastecimentos (

id bigserial primary key,

equipamento_id bigint references equipamentos(id) on delete cascade,

data date not null,

produto_id bigint references produtos(id),

quantidade_l numeric(12,3) not null,

horimetro numeric(12,2),

operador text,

centro_custo_id bigint references centros_custo(id),

created_at timestamptz default now()

);

create table manutencoes (

id bigserial primary key,

equipamento_id bigint references equipamentos(id) on delete cascade,

data date not null,

horimetro numeric(12,2),

tipo text not null, -- 'preventiva', 'corretiva'

descricao text,

observacoes text,

created_at timestamptz default now()

);

create table manutencao_pecas (

id bigserial primary key,

manutencao_id bigint references manutencoes(id) on delete cascade,

produto_id bigint references produtos(id),

quantidade numeric(12,3) not null

);

### 3.4. Estoque

create table movimentacoes_estoque (

id bigserial primary key,

produto_id bigint references produtos(id),

data date not null,

tipo text not null, -- 'entrada' ou 'saida'

quantidade numeric(12,3) not null,

origem text, -- 'compra', 'abastecimento', 'manutencao', 'prescricao'

referencia_id bigint, -- id do registro relacionado (ex: abastecimento_id)

created_at timestamptz default now()

);

O saldo pode ser calculado com sum(quantidade), considerando entrada como + e saida como -.

### 3.5. Refeições

create table colaboradores (

id bigserial primary key,

nome text not null,

funcao text,

centro_custo_id bigint references centros_custo(id)

);

create table refeicoes (

id bigserial primary key,

data date not null,

colaborador_id bigint references colaboradores(id),

centro_custo_id bigint references centros_custo(id),

quantidade int not null default 1,

custo_unitario numeric(12,2),

created_at timestamptz default now()

);

### 3.6. Energia e chuva

create table medidores_energia (

id bigserial primary key,

nome text not null,

centro_custo_id bigint references centros_custo(id)

);

create table leituras_energia (

id bigserial primary key,

medidor_id bigint references medidores_energia(id),

data date not null,

leitura_kwh numeric(14,3) not null,

valor_fatura numeric(14,2),

created_at timestamptz default now()

);

create table pluviometros (

id bigserial primary key,

nome text not null,

fazenda_id bigint references fazendas(id)

);

create table leituras_chuva (

id bigserial primary key,

pluviometro_id bigint references pluviometros(id),

data date not null,

mm numeric(10,2) not null,

created_at timestamptz default now()

);

## 4. API REST – comportamento crítico (estoque + horímetro)

Você terá rotas REST como:

- POST /api/abastecimentos

- POST /api/manutencoes

- POST /api/prescricoes

- etc.

### Regras da API ao gravar um abastecimento:

Quando POST /api/abastecimentos é chamado, o backend deve:

- Criar registro em abastecimentos

- Criar movimentação de estoque:

  - tipo = 'saida'

  - origem = 'abastecimento'

  - referencia_id = id do abastecimento

  - quantidade = quantidade_l

- Atualizar equipamentos.horimetro_atual se horimetro do lançamento for maior que o atual

Mesma ideia para:

- manutencoes → criar registro + saídas de peças (manutencao_pecas → movimentacoes_estoque)

- prescricoes (ao marcar como concluída) → lançar saída de insumos no estoque

Você sempre pode pedir pra IA:
“Gere o código da rota POST /api/abastecimentos seguindo este modelo de dados.”

## 5. Backend em alto nível (Node.js + Express + Prisma)

### 5.1. Estrutura de pastas sugerida

backend/

src/

index.ts

routes/

fazendas.routes.ts

talhoes.routes.ts

abastecimentos.routes.ts

...

controllers/

FazendaController.ts

TalhaoController.ts

AbastecimentoController.ts

services/

AbastecimentoService.ts

...

prisma/

schema.prisma

### 5.2. Prisma – ideia de schema (trecho mini)

No schema.prisma, você aponta para o Supabase:

datasource db {

provider = "postgresql"

url      = env("DATABASE_URL") // string do Supabase

}

generator client {

provider = "prisma-client-js"

}

model Equipamento {

id             Int             @id @default(autoincrement())

nome           String

tipo           String

placaIdentificacao String?

fabricante     String?

modelo         String?

ano            Int?

centroCustoId  Int?

horimetroAtual Float           @default(0)

abastecimentos Abastecimento[]

}

model Abastecimento {

id              Int        @id @default(autoincrement())

equipamentoId   Int

data            DateTime

produtoId       Int

quantidadeL     Float

horimetro       Float?

operador        String?

centroCustoId   Int?

equipamento Equipamento @relation(fields: [equipamentoId], references: [id])

}

### 5.3. Rotas Express (ideia, sem código detalhado)

- fazendas.routes.ts → GET /, POST /, PUT /:id, DELETE /:id

- abastecimentos.routes.ts → POST / chama AbastecimentoService.criarAbastecimento

O Service é onde você coloca a lógica:

- criar abastecimento

- lançar estoque

- atualizar horímetro

## 6. Frontend (React) – layout e telas

### 6.1. Layout geral

- Menu lateral:

  - Dashboard

  - Safras e Talhões

  - Prescrições

  - Atividades de Campo

  - Máquinas

  - Estoque

  - Refeições

  - Energia

  - Chuva

  - Cadastros

- Cabeçalho:

  - Seletor de safra

  - Seletor de fazenda

  - Usuário logado

### 6.2. Telas básicas (CRUD)

Cada módulo segue padrão:

- Página de lista:

  - Tabela (nome, filtros)

  - Botão “+ Novo”

- Página de formulário:

  - Campos em português simples

  - Validação com React Hook Form

  - Submite via TanStack Query (mutation)

Exemplos de rótulos:

- “Cadastrar abastecimento”

- “Máquina / Equipamento”

- “Quantidade (L)”

- “Chuva (mm)”

- “Data da leitura”

- “Centro de custo”

- “Salvar lançamento”

## 7. Dashboard e gráficos customizáveis

### 7.1. Tabela de configurações de gráfico

Crie a tabela:

create table user_charts (

id bigserial primary key,

user_id uuid, -- se usar auth do Supabase

nome text not null,

origem text not null,   -- 'abastecimentos', 'leituras_chuva', etc.

eixo_x text not null,   -- 'mes', 'data', 'centro_custo'

eixo_y text not null,   -- 'litros', 'mm', 'kwh'

tipo_grafico text not null, -- 'linha', 'barra', 'pizza'

filtros jsonb,          -- ex.: { "safraId": 1 }

created_at timestamptz default now()

);

### 7.2. Endpoint genérico

- GET /api/charts/:id:

  - Backend lê user_charts

  - Monta uma query conforme origem, eixo_x, eixo_y, filtros

  - Retorna algo assim:

{

"labels": ["Jan/2025", "Fev/2025", "Mar/2025"],

"data": [300, 250, 400]

}

No React, você joga isso no Chart.js.

## Fechando

Sim, entendi exatamente como posso te ajudar:

- Você já tem agora:

  - Stack definida

  - Plano de fases

  - Estrutura de tabelas Supabase

  - Ideia clara de backend e frontend

  - Modelo para o dashboard customizável

👉 Próximo passo (bem prático):
se você quiser, no próximo passo eu posso montar:

- O schema.prisma completo baseado nessas tabelas OU

- A estrutura inicial do projeto (pacotes, scripts, pastas) com os comandos que você precisa rodar no terminal.

Me diz só:

Você prefere que eu comece pelo banco (Prisma + Supabase) ou pelo frontend (React + layout + rotas)?

Perfeito — vamos começar pelo banco, que é o coração da plataforma.
Aqui você terá:

- Arquitetura recomendada (Supabase + Prisma)

- Passo a passo para configurar o Supabase

- Passo a passo para configurar o Prisma

- O schema.prisma COMPLETO

- Scripts de migração

- Checklist final para o backend reconhecer tudo

Isto deixará sua base preparada para construir o restante da plataforma.

## 🧱 1. Arquitetura recomendada

### Você terá:

- Supabase → banco Postgres na nuvem

- Prisma → ORM conectado ao Supabase

- Backend Node/Express → irá ler/escrever no banco via Prisma

Essa abordagem te dá:

- Segurança do Postgres

- Facilidade do Prisma

- Flexibilidade para API REST

## 🚀 2. Criar o banco no Supabase (passo a passo real)

- Vá para: https://supabase.com/dashboard

- Clique em New Project

- Escolha:

  - Nome: agrogestao

  - Senha do banco: salve em um local seguro

- Escolha região (qualquer perto do Brasil)

- Aguarde criar o projeto.

- Vá em:
Project Settings → Database → Connection String (URI)
Copie a string de conexão Postgres para usar no Prisma:

- postgres://postgres:YOUR_PASSWORD@db.xxxxx.supabase.co:5432/postgres

## 🛠️ 3. Configurar Prisma no seu backend

### Dentro do backend:

npm install prisma @prisma/client

npx prisma init

Isso cria:

backend/

prisma/

schema.prisma

.env

No .env coloque:

DATABASE_URL="postgresql://postgres:YOUR_PASSWORD@db.xxxxxx.supabase.co:5432/postgres"

# 🧬 4. Agora o schema.prisma completo (baseado em TODO o seu projeto)

Cole isso inteiro em:

backend/prisma/schema.prisma

## 🔥 SCHEMA.PRISMA COMPLETO – PRONTO PARA USO

⚠ Este schema reflete totalmente o modelo que construímos juntos.
⚠ Está organizado por módulos, com comentários, para facilitar estudar e manter.

// ============================================================================

// DATASOURCE

// ============================================================================

datasource db {

provider = "postgresql"

url      = env("DATABASE_URL")

}

// ============================================================================

// GENERATOR

// ============================================================================

generator client {

provider = "prisma-client-js"

}

// ============================================================================

// 1) CADASTROS BÁSICOS (ATIVOS)

// ============================================================================

model Fazenda {

id         Int       @id @default(autoincrement())

nome       String

municipio  String?

estado     String?

talhoes    Talhao[]

pluviometros Pluviometro[]

createdAt  DateTime  @default(now())

}

model Talhao {

id         Int       @id @default(autoincrement())

nome       String

areaHa     Float?

fazendaId  Int

fazenda    Fazenda   @relation(fields: [fazendaId], references: [id])

safraTalhoes SafraTalhao[]

}

model Cultura {

id        Int          @id @default(autoincrement())

nome      String

safraTalhoes SafraTalhao[]

}

model Safra {

id          Int            @id @default(autoincrement())

nome        String

dataInicio  DateTime?

dataFim     DateTime?

safraTalhoes SafraTalhao[]

}

model CentroCusto {

id        Int       @id @default(autoincrement())

nome      String

equipamentos Equipamento[]

colaboradores Colaborador[]

abastecimentos Abastecimento[]

refeicoes  Refeicao[]

}

model SafraTalhao {

id        Int      @id @default(autoincrement())

safraId   Int

talhaoId  Int

culturaId Int?

safra    Safra    @relation(fields: [safraId], references: [id])

talhao   Talhao   @relation(fields: [talhaoId], references: [id])

cultura  Cultura? @relation(fields: [culturaId], references: [id])

atividades   AtividadeCampo[]

prescricoes  PrescricaoAgronomica[]

}

// ============================================================================

// 2) OPERAÇÕES AGRÍCOLAS (PRESCRIÇÕES, ATIVIDADES)

// ============================================================================

model AtividadeCampo {

id              Int      @id @default(autoincrement())

safraTalhaoId   Int

data            DateTime

tipoAtividade   String

descricao       String?

horasTrabalhadas Float?

equipeResponsavel String?

createdAt       DateTime @default(now())

safraTalhao SafraTalhao @relation(fields: [safraTalhaoId], references: [id])

}

model PrescricaoAgronomica {

id              Int       @id @default(autoincrement())

safraTalhaoId   Int

dataPlanejada   DateTime

dataExecutada   DateTime?

tipo            String

status          String   @default("planejado")

observacoes     String?

safraTalhao     SafraTalhao @relation(fields: [safraTalhaoId], references: [id])

insumos         PrescricaoInsumo[]

}

model Produto {

id             Int      @id @default(autoincrement())

nome           String

tipo           String   // insumo | combustivel | peca

unidade        String   // kg | L | un

estoqueMinimo  Float?   @default(0)

movimentacoes  MovimentacaoEstoque[]

prescricaoInsumos PrescricaoInsumo[]

}

model PrescricaoInsumo {

id                 Int       @id @default(autoincrement())

prescricaoId       Int

produtoId          Int

dosePorHa          Float?

areaAplicadaHa     Float?

quantidadePrevista Float?

quantidadeAplicada Float?

prescricao PrescricaoAgronomica @relation(fields: [prescricaoId], references: [id])

produto    Produto               @relation(fields: [produtoId], references: [id])

}

// ============================================================================

// 3) MÁQUINAS, ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÃO

// ============================================================================

model Equipamento {

id              Int             @id @default(autoincrement())

nome            String

tipo            String          // trator, colhedora...

placaIdentificacao String?

fabricante       String?

modelo           String?

ano              Int?

centroCustoId    Int?

horimetroAtual   Float          @default(0)

centroCusto      CentroCusto?   @relation(fields: [centroCustoId], references: [id])

abastecimentos   Abastecimento[]

manutencoes      Manutencao[]

}

model Abastecimento {

id              Int       @id @default(autoincrement())

equipamentoId   Int

data            DateTime

produtoId       Int

quantidadeL     Float

horimetro       Float?

operador        String?

centroCustoId   Int?

createdAt       DateTime @default(now())

equipamento Equipamento @relation(fields: [equipamentoId], references: [id])

produto     Produto      @relation(fields: [produtoId], references: [id])

centroCusto CentroCusto? @relation(fields: [centroCustoId], references: [id])

}

model Manutencao {

id              Int       @id @default(autoincrement())

equipamentoId   Int

data            DateTime

horimetro       Float?

tipo            String    // preventiva, corretiva

descricao       String?

observacoes     String?

createdAt       DateTime @default(now())

equipamento Equipamento    @relation(fields: [equipamentoId], references: [id])

pecas       ManutencaoPeca[]

}

model ManutencaoPeca {

id            Int      @id @default(autoincrement())

manutencaoId  Int

produtoId     Int

quantidade    Float

manutencao Manutencao @relation(fields: [manutencaoId], references: [id])

produto    Produto    @relation(fields: [produtoId], references: [id])

}

// ============================================================================

// 4) ESTOQUE

// ============================================================================

model MovimentacaoEstoque {

id            Int      @id @default(autoincrement())

produtoId     Int

data          DateTime

tipo          String   // entrada | saida

quantidade    Float

origem        String?

referenciaId  Int?

createdAt     DateTime @default(now())

produto Produto @relation(fields: [produtoId], references: [id])

}

// ============================================================================

// 5) REFEIÇÕES

// ============================================================================

model Colaborador {

id            Int          @id @default(autoincrement())

nome          String

funcao        String?

centroCustoId Int?

centroCusto   CentroCusto? @relation(fields: [centroCustoId], references: [id])

refeicoes     Refeicao[]

}

model Refeicao {

id              Int       @id @default(autoincrement())

data            DateTime

colaboradorId   Int?

centroCustoId   Int?

quantidade      Int       @default(1)

custoUnitario   Float?

createdAt       DateTime  @default(now())

colaborador Colaborador? @relation(fields: [colaboradorId], references: [id])

centroCusto CentroCusto? @relation(fields: [centroCustoId], references: [id])

}

// ============================================================================

// 6) ENERGIA E CHUVA

// ============================================================================

model MedidorEnergia {

id            Int       @id @default(autoincrement())

nome          String

centroCustoId Int?

centroCusto   CentroCusto? @relation(fields: [centroCustoId], references: [id])

leituras      LeituraEnergia[]

}

model LeituraEnergia {

id           Int       @id @default(autoincrement())

medidorId    Int

data         DateTime

leituraKwh   Float

valorFatura  Float?

createdAt    DateTime @default(now())

medidor MedidorEnergia @relation(fields: [medidorId], references: [id])

}

model Pluviometro {

id         Int       @id @default(autoincrement())

nome       String

fazendaId  Int

fazenda    Fazenda   @relation(fields: [fazendaId], references: [id])

leituras   LeituraChuva[]

}

model LeituraChuva {

id            Int      @id @default(autoincrement())

pluviometroId Int

data          DateTime

mm            Float

createdAt     DateTime @default(now())

pluviometro Pluviometro @relation(fields: [pluviometroId], references: [id])

}

// ============================================================================

// 7) DASHBOARD & GRÁFICOS PERSONALIZÁVEIS

// ============================================================================

model UserCharts {

id          Int      @id @default(autoincrement())

userId      String?  // caso use autenticação futuramente

nome        String

origem      String   // ex: 'abastecimentos'

eixoX       String

eixoY       String

tipoGrafico String

filtros     Json?

createdAt   DateTime @default(now())

}

## 🧭 5. Rodar a migração

Depois de colar tudo:

npx prisma db push

Isso cria todas as tabelas no Supabase instantaneamente.

## ✔ CHECKLIST – Banco pronto

Você sabe que está OK quando:

- No painel Supabase → Table Editor → aparecem todas as tabelas.

- npx prisma studio abre uma UI com todas as tabelas editáveis.

- Sua API consegue conectar ao banco.

## 🎁 Quer o próximo passo?

Depois do banco, o passo ideal é:

👉 Criar o backend Node/Express já conectado ao Prisma
com:

- rotas base

- middlewares

- estrutura de pastas

- primeira rota real criada (ex: POST /fazendas)

Posso te entregar:

- Arquitetura completa do backend

- Código inicial pronto para copiar/colar

- Rotas REST básicas

- Exemplos de CRUD gerados automaticamente

- Serviço de abastecimento com regras críticas (estoque + horímetro)